| 学 号： | 1023000239 1023004493 1023004345 |
| --- | --- |

软件工程实践（二）

| 学 院 | 计算机与人工智能学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 软件工程 |
| 班 级 | 软件2301班 |
| 姓 名 | 时宝晗、罗雨婧、沈杨 |
| 编 号 | wethree |
| 指导教师 | 唐祖锴 |

| 2026 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 任务概述	4

1.1 项目内容	4

1.2 任务目的	4

2. 小组任务计划	5

2.1. 任务分析	5

2.2. 项目架构与功能设计	5

2.3. 团队组成与分工	8

2.4. 软件工具与项目约束	11

3. 小组软件过程	12

3.1. 代码仓库	12

3.2. 软件版本计划	13

3.3. 开发分支模型与提交流程	14

3.4. 代码规范与检查流程	17

3.5. 项目测试计划与实施流程	18

3.6. 项目集成与发布规范	21

4. 小组成员任务报告	22

4.1. 时宝晗任务分工及实施过程描述	22

4.1.1 玩家与物品模块实施过程	22

4.1.2 前端界面设计与实施过程	23

4.1.3 后端接口调用、测试与系统集成实施过程	27

4.2. 罗雨婧任务分工及实施过程描述	28

4.2.1 房间、传送房间与 NPC 实施过程	29

4.2.2 数据库设计与实施过程	30

4.3. 沈杨任务分工及实施过程描述	33

4.3.1 back、生命值、命令解析与胜利机制	33

4.3.2 README 与实训报告撰写	33

5. 实施过程问题记录与分析	34

6. 任务总结	40

6.1. 项目实现概况	40

6.2. 两轮迭代的推进逻辑	40

6.3. 团队协作与模块分工	40

6.4. 技术实践与架构认识	41

6.5. 问题排查与工程体会	41

6.6. 游戏视频上传	42

6.7. 不足与后续改进	42

6.8. 总体结论	43

7. 参考文献	44

- 任务概述

  - 项目内容

本项目基于经典文字冒险游戏 World of Zuul，开发了一款校园主题的闯关冒险游戏。玩家需要在六个校园场景中移动和探索，通过拾取物品、管理背包负重、与 NPC 对话答题、购买和使用道具等方式推进任务。游戏主线是收集 code_data、reference 和 signature，在实验室合成 perfect_report，并将其提交到校园正门，从而完成通关。

项目的关键功能包括：多房间地图与 back 回退、物品拾取和丢弃、背包负重、生命值与分数、NPC 条件对话、答题解锁任务物品、商店购买、物品合成、时间变化、传送房间、任务与结局判定；同时提供玩家注册登录、命名存档、读档、存档列表和删除存档等持久化功能。浏览器端采用 Canvas 展示游戏场景，并通过方向键、点击交互和命令输入完成游戏操作。

系统使用 Java 17、Spring Boot Web、Vue 3、Canvas、SQLite 和 JDBC 实现。后端通过 REST API 统一执行游戏命令并返回 GameState，前端根据最新状态刷新场景、HUD、背包、小地图和日志；SQLite 保存玩家账号、完整游戏存档和世界配置。项目还使用 JUnit 4、Maven 和 GitHub Actions 完成自动化测试、构建与 jar 打包，并保留 --cli 控制台运行方式。

1.2 任务目的

本次实践的任务目的并不只是完成一个游戏成品，更重要的是训练小组成员在真实项目中的综合开发能力。首先，通过对闯关游戏的功能拓展，我们能够巩固 Java 面向对象设计思想，学习如何把玩家、房间、物品、命令、存档等功能拆分为相对独立的模块，并通过清晰接口完成集成。其次，通过 Spring Boot 接口、Web 前端页面和 SQLite 数据库的开发，我们能够完整体验一个小型 Web 系统从后端逻辑、前端交互到数据保存的开发过程。

此外，本次任务重点训练 Git 与 GitHub 的协同开发能力。小组三名成员需要先讨论需求和功能范围，再将任务拆分到不同 Issue 和分支中，各自完成开发、提交、同步、合并与测试。这个过程帮助我们理解多人合作时为什么要进行分工，为什么要提前约定接口，为什么要使用分支管理和 Pull Request 来减少冲突。项目开发中出现的问题，例如代码冲突、接口不一致、启动方式错误、数据保存不完整等，也让我们真正体验到了团队开发中沟通和联调的重要性。

总体来说，本项目的任务目的可以概括为：以闯关游戏为载体，训练 Web 开发能力、Git 版本控制能力、团队分工协作能力和工程化交付能力。通过两轮迭代，我们不仅完成了一个能够运行和演示的游戏系统，也对软件工程实践中的需求分析、模块设计、代码实现、测试验证、持续集成、文档整理和成果展示形成了更完整的认识。

- 小组任务计划

  - 任务分析

本项目的核心任务是将原始 World of Zuul 控制台文字冒险扩展为一款具有明确任务主线、可视化交互和数据持久化能力的校园闯关游戏。系统不仅需要支持房间移动，还要围绕玩家状态、物品流转、NPC 交互、答题奖励、商店消费、时间限制、任务合成和结局判定形成完整闭环；同时通过 Git 分支、测试和持续集成体现多人软件工程开发过程。

游戏主线是玩家从校园正门出发，先拾取 campus_map 解锁移动条件，再进入办公室和教师所在场景完成答题。办公室管理员题目的正确答案为 B，教师题目的正确答案为 A；答对后增加 10 分、恢复 5 点生命值并获得 5 枚金币，同时解锁并尝试自动拾取 keycard 或 signature。玩家还需在办公室取得 reference，持 keycard 到实验室取得 code_data，最后将三种材料合成为 perfect_report，并在正门提交箱中提交完成通关。

金币和商店构成任务辅助机制。玩家主要通过正确回答管理员或教师的问题获得金币，咖啡厅商店出售 cookie 和 coffee，每件价格为 10 枚金币。购买后道具出现在当前房间，玩家拾取并食用后可永久增加 5kg 最大负重，同时恢复生命值；其中 cookie 还会增加分数并推进对应支线状态。该机制把答题奖励、金币消费、背包负重和任务物品收集连接起来。

系统还实现了游戏时间与条件限制。Web 开局可选择 08:00、14:00、18:00 或 22:00，正常移动一次推进 10 分钟并记录天数。管理员只在 09:00—17:00 可以对话和取用办公室物品；Oracle 只在 18:00—次日 06:00 可交互；传送室需要玩家达到 Lv.2，离开传送室时会随机到达其他房间。这些规则使玩家需要根据时间、等级和任务进度安排探索路线。

通关由两层机制组成：第一层是胜利条件，即 perfect_report 被放入 outside 房间后设置 victory；第二层是 EndingCalculator 根据探索表现计算结局。当前代码实际可触发普通结局、30 步内通关的“闪电学者”、收集不少于 10 件物品且访问不少于 5 个房间的“校园活地图”，以及进入传送室不少于 3 次或与 Oracle 多次对话触发的“时空旅者”。枚举中还定义了“学术之星”“全能学者”和“佛系学生”，但当前答题统计与和平结局判定尚未完全接入，因此报告不将其列为已稳定触发的最终玩法。

  - 项目架构与功能设计

项目按职责划分为表现层、接口层、服务层、领域层和数据层。当前实现已经形成基本分层，但部分状态与规则仍集中在 `Game` 中，前端也包含少量交互判断，因此本报告将其描述为分层职责架构，不把它夸大为完全解耦的严格分层系统。

分层架构图

完整层级交互流程结合架构说明如下：

- 表现层（Vue 3 前端页面）

表现层由登录页、角色选择、时间选择、Canvas 游戏场景、HUD、背包、小地图、命令输入、日志和弹窗组成。它主要负责展示与发送操作，同时保留少量界面引导和交互检查；最终游戏状态和核心规则仍以后端返回的 `GameState` 与领域对象为准。

- 接口层（Spring Boot REST GameController）

系统请求入口，对外提供标准化 REST 接口：

GET /api/game/state：获取当前完整游戏状态

POST /api/game/command：提交玩家操作指令

POST /api/game/reset：重置本局游戏

GET /api/game/leaderboard：读取排行榜数据；POST /api/game/leaderboard/join：提交当前成绩；POST /api/game/time：设置游戏起始时间。控制器只负责参数接收、请求转发和结果返回，不直接实现游戏核心规则。

- 服务层（GameService / SaveService）

`GameService` 解析 Web 命令、调用 `Command` 对象并同步生成 `GameState`；`SaveService` 负责存档、读档、存档列表、删除存档以及排行榜数据访问。二者是 Web 控制器、游戏领域对象与Repository 之间的调用桥梁。

- 领域层

领域层包含 22 个已注册命令、`Game/Player/Room/Item/NPC` 等模型、`QuestEngine`、`CraftingManager`、`WorldState` 和 `EndingCalculator`。当前可玩核心是移动、背包与负重、NPC 对话答题、商店购买、合成、时间限制、传送和通关评分；代码中虽保留攻防/SP、敌人和战斗状态字段，但当前命令表没有注册战斗命令，因此不将战斗描述为已完成玩法。

- 数据层（SQLite 持久化层）

底层数据存储维护 player、game_save、inventory_item、room_item、quest_progress、world_room、world_room_exit、world_item、world_room_item、leaderboard 共 10 张表，用于保存玩家账号、完整存档、世界配置与排行榜数据。合成配方由代码中的 `CraftingManager` 管理，并不存在独立的合成配方数据表。

玩家在前端页面点击移动、拾取、对话等操作后，页面将指令封装为 JSON 格式的 `CommandRequest`，通过 HTTP 发送到 `GameController`。前端保存用于渲染的响应式状态，但后端游戏对象与 `GameState` 是游戏规则和状态的权威来源；前端不直接修改后端业务数据。

`GameController` 将请求交给 `GameService`。服务层根据命令关键字找到对应 `Command`，操作`Game`、`Player`、`Room` 等对象，再生成包含消息和最新 `GameState` 的 `CommandResult`。排行榜查询与提交使用独立 REST 接口，不经过普通命令返回，也不包含在 `GameState` 中。

存档命令通过 `SaveService` 和 Repository 写入或读取 SQLite。老用户执行登录命令时，后端会尝试自动加载最近存档；排行榜则由独立接口直接返回 `LeaderboardEntry` 列表。当前前端没有独立排行榜页面，也没有把排行榜同步进 `GameState`。

领域层完成指令执行和数值更新后，`GameService` 组装新的 `GameState`，其中包含玩家生命值、负重、当前房间、背包、NPC、出口、任务、时间与结局等页面所需状态。排行榜不放入 `GameState`，而是通过 `/api/game/leaderboard` 独立查询。

服务层将携带 GameState 的结果对象回传给接口层 GameController；Controller 通过 HTTP/JSON 将 GameState 返回 Vue3 前端页面；

前端解析 GameState，一次性刷新画布、状态栏、背包、小地图所有界面模块，完成一次完整交互闭环。

游戏主线是收集 `code_data`、`reference` 和 `signature`，在实验室合成 `perfect_report`，再将其放入 outside 房间的提交箱触发胜利。系统支持注册登录、命名存档、读档、列出与删除存档；Web 页面提供存档按钮，读档主要通过命令输入使用，当前没有独立读档按钮或续玩选择页。

表 2-2：项目功能设计

| 功能类别 | 具体功能 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 玩家与状态 | 生命值、分数、等级/经验、金币、负重和背包 | Player 保存玩家状态；移动、拾取、丢弃、食用和答题会按规则改变 HP、分数或金币。 |
| 地图与移动 | 六个校园场景、方向移动、地图门槛、back 回退和随机传送 | 离开正门前需取得 campus_map；back 使用房间历史栈；传送室需 Lv.2，离开时随机传送。 |
| 物品与合成 | 拾取、丢弃、负重限制、食用道具及 perfect_report 合成 | code_data、reference、signature 合成为 perfect_report，并在正门提交箱提交。 |
| NPC 与答题 | 条件对话、管理员和教师答题、任务物品解锁 | 管理员正确答案为 B，教师正确答案为 A；答对增加 10 分、5 HP 和 5 金币，并解锁/自动拾取关联物品。 |
| 金币与商店 | 答题获取金币，咖啡厅购买 cookie 和 coffee | 两种商品均为 10 金币；购买后出现在房间，食用后永久增加 5kg 最大负重并恢复生命值。 |
| 时间系统 | 起始时间选择、移动推进时间、昼夜和 NPC 工作时间 | 移动一次推进 10 分钟；管理员 09:00—17:00 工作，Oracle 18:00—06:00 出现。 |
| 任务与通关 | 主线材料收集、支线任务、胜利提交与表现结局 | 提交 perfect_report 后胜利；当前稳定可触发普通、闪电学者、校园活地图和时空旅者四类结局。 |
| Web 交互 | 登录、角色/时间选择、Canvas 场景、HUD、背包、小地图和命令日志 | 前端将点击、方向键和命令输入转换为 REST 请求，并根据 GameState 刷新页面。 |
| 数据持久化 | 账号、命名存档、背包、房间物品、任务、时间和结局数据 | SQLite 与 Repository/SaveService 支持 save、load、saves、delete-save 及世界配置加载。 |
| 测试与构建 | JUnit 自动化测试、Maven 构建和 GitHub Actions | 现有 12 个测试类、55 个用例覆盖部分核心逻辑，CI 自动执行测试、打包并上传 jar。 |

  - 团队组成与分工

本项目由三名成员协作完成。分工以实际代码、文档和集成成果为依据：成员一负责玩家与物品核心模型、 Web 前端界面、前后端调用、自动化测试和最终系统集成；成员二负责房间、NPC 与 SQLite 持久化模块；成员三负责基础 back 命令、生命值与命令解析整合、胜利机制，以及 README 和实训报告撰写。

第一轮迭代中，成员一实现 Player、Item、Bag 等核心模型，完成背包容量与负重限制、take/drop/items/eat 等物品命令，并通过 cookie、coffee 等道具实现负重能力提升；成员二实现 Room、多物品房间、TeleportRoom 随机传送、NPC 条件对话及 look/talk 支撑；成员三基于栈实现基础 back 命令，增加生命值规则，完成新命令注册与统一解析，并加入基础游戏胜利判定。

第二轮迭代中，成员一完成 Vue/Canvas 前端界面与交互，包括登录注册、角色和时间模式选择、房间场景、状态栏、背包、小地图、NPC 对话、答题、商店、合成、传送、胜利与失败界面；同时完成 GameService、GameState、GameController 的接口接入与状态同步，负责 JUnit 测试、模块联调、最终集成以及 GitHub Actions 持续集成。成员二完成 SQLite 数据库及玩家账号、存档读写、世界配置、任务进度与排行榜等后端持久化：编写 schema.sql 定义 10 张业务表，实现 DatabaseManager 建表与迁移；封装 PlayerRepository、SaveRepository、WorldDataRepository、LeaderboardRepository 与 SaveService，支持注册登录、完整快照存读档、默认地图加载及排行榜同步，为 Web 续玩与集成测试提供数据支撑。成员三负责 README 与实训报告的整理和撰写。

表 2-3：每位成员在两次迭代中的关键职责

| 成员 | 第一次迭代关键任务 | 第二次迭代关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 时宝晗 （成员一） | Player、Item、Bag；背包与负重；take/drop/items/eat；cookie、coffee 等能力增益 | Vue/Canvas 前端界面与交互；GameService/GameState/GameController 接口调用与状态同步；JUnit 测试、模块联调、最终集成、GitHub Actions |
| 罗雨婧 （成员二） | Room、多物品房间、TeleportRoom、NPC 条件对话及 look/talk 支撑 | 设计 10 张表，实现 DatabaseManager 建表与迁移、PlayerRepository/SaveRepository/WorldDataRepository/LeaderboardRepository 四层数据访问及 SaveService 存档业务，支持注册登录、完整快照存读档与排行榜。 |
| 沈杨 （成员三） | 基于栈的基础 back 命令；生命值规则；命令注册与整合解析；基础胜利机制 | README 文档与实训报告撰写 |

从成果链路看，成员一承担“核心玩法模型—前端呈现—后端接口调用—测试与集成”的完整实现，成员二保障世界数据和玩家数据可靠持久化，成员三补充基础命令、生命值和胜利规则并完成项目文档，三部分共同形成可运行、可保存、可测试的校园冒险游戏。

  - 软件工具与项目约束

本项目开发过程中使用的软件、框架和平台主要包括以下几类。表2-4如下所示。

| 类型 | 工具或技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Java 17 | 实现后端业务逻辑、游戏核心模型、命令系统和数据库访问代码 |
| 项目管理与构建 | Maven | 管理项目依赖、编译源码、运行测试、打包 jar 文件 |
| 后端框架 | Spring Boot Web 2.7.18 | 提供 Web 服务、REST API 和静态资源访问能力 |
| 前端技术 | HTML、CSS、JavaScript、Vue 3 CDN | 构建浏览器端游戏界面，实现状态渲染、事件绑定和接口请求 |
| 数据库 | SQLite | 保存玩家账号、存档明细、世界房间/出口/物品配置和排行榜数据 |
| 数据库访问 | SQLite JDBC、Repository 模式 | 通过 JDBC 访问 SQLite，并用 Repository 封装数据读写逻辑 |
| 测试工具 | JUnit 4 | 现有测试覆盖玩家模型、部分命令、服务、数据库和存档；不含浏览器 E2E |
| 版本控制 | Git | 完成本地版本管理、分支开发、提交记录和代码合并 |
| 协作平台 | GitHub / GitHub Classroom | 托管小组仓库，管理 Issue、分支、Pull Request 和提交记录 |
| 持续集成 | GitHub Actions | 在 push 和面向 master 的 Pull Request 时运行测试、打包并上传 jar；不负责部署 |
| 开发环境 | IntelliJ IDEA、浏览器 | 编写 Java 代码、运行 Spring Boot 项目、调试 Web 页面 |

项目遵循 Maven 标准工程结构：后端源码位于 `src/main/java`，测试代码位于 `src/test/java`，静态前端页面位于 `src/main/resources/static`，数据库脚本位于 `src/main/resources/db/schema.sql`。最终工程在 `pom.xml` 中将编译 source/target 设置为 17，GitHub Actions 也使用 JDK 17。前端不直接访问数据库，游戏操作通过 REST API 与 `GameService` 完成。

- 小组软件过程

本项目的小组软件过程围绕 GitHub 仓库展开，整体采用“计划拆分 - 分支开发 - 本地测试 - 提交推送 - 合并集成 - 自动化验证 - 阶段发布”的流程。与单人开发不同，小组项目中每个成员的代码都会影响整体系统，因此我们在开发过程中重点关注版本计划、分支管理、代码提交、代码 review、持续集成和打包发布等环节。

本项目共分为两次迭代。第一次迭代的目标是完成闯关游戏核心逻辑，因此小组围绕玩家/物品、房间/NPC、命令/集成三个方向建立分支，各成员在自己的分支中上传并维护对应任务代码。第二次迭代的目标是完善项目工程化能力和演示效果，因此又围绕 Web UI、数据库存档、测试与 CI/CD 建立新的分支，继续进行并行开发。两轮迭代完成后，再将各分支成果逐步合并到主分支，形成最终可运行版本。

  - 代码仓库

本项目代码仓库由 GitHub Classroom 创建，仓库名称为 `kai-fa-we-three`，所有成员共同使用同一个远程仓库。仓库中保存了后端源码、前端页面、数据库脚本、测试代码、GitHub Actions 配置和课程报告等内容。小组所有开发成果都需要推送到该仓库，提交记录和分支记录也作为个人工作量和小组协作过程的重要证据。

仓库初始状态由课程模板生成，包含基础 `World of Zuul` 项目结构和任务说明。小组在此基础上进行二次开发，先建立基础 Maven 项目结构，再逐步加入玩家、物品、房间、命令、数据库、前端和 CI 配置。仓库采用 Maven 标准目录组织代码：`src/main/java` 保存 Java 源码，`src/test/java` 保存测试代码，`src/main/resources/static` 保存前端静态页面，`src/main/resources/db/schema.sql` 保存数据库脚本，`.github/workflows/maven.yml` 保存持续集成配置。

从当前仓库记录看，主分支为 `master`，远程主分支为 `origin/master`。开发过程中出现过多个功能分支，包括第一次迭代中的 `feature/player-item`、`feature/room-npc`、`shenyang`，以及第二次迭代中的 `database`、`feature/test-ci`、`feature/ui-rewrite`。其中 `feature/room-npc`、`feature/test-ci`、`feature/ui-rewrite`、`shenyang` 等分支仍可在远程分支记录中看到；`database` 分支虽然当前本地分支列表中未保留，但从 `Merge pull request #41 from wutcst/database` 可以看到其合并记录；`feature/player-item` 也在历史合并记录中保留了对应 Pull Request 和提交。

表 3-1 代码仓库主要分支说明

| 分支名称 | 所属迭代 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| `master` | 全过程 | 汇总两轮迭代成果，作为最终 Web/CLI、数据库、测试与文档交付版本 |
| `feature/player-item` | 第一次迭代 | 成员一：Player、Item、背包与负重、take/drop/items/eat、cookie/coffee 能力增益 |
| `feature/room-npc` | 第一次迭代 | 成员二：Room 多物品、TeleportRoom 随机传送、NPC 条件对话和 look/talk 支撑 |
| `shenyang` | 第一次迭代 | 成员三：栈式 back、生命值规则、新命令注册与解析、基础胜利判定 |
| `database` | 第二次迭代 | 成员二：完成 SQLite 数据库：设计 10 张表，实现 DatabaseManager 建表与迁移、 四层数据访问及 SaveService 存档业务，支持注册登录、完整快照存读档与排行榜。 |
| `feature/test-ci` | 第二次迭代 | 成员一：GameService/GameState/GameController 基础服务接口、12 个测试类 55 个用例、GitHub Actions 测试打包与集成验证 |
| `feature/ui-rewrite` | 第二次迭代 | 成员一： Vue/Canvas 页面、角色与时间选择、HUD/背包/小地图、答题/商店/合成/传送交互及 REST 调用 |

  - 软件版本计划

项目版本计划按两次迭代推进。第一次迭代之前，小组先阅读任务书，确定必须覆盖的扩展点，包括独立玩家类、多物品房间、背包和负重、`take/drop/items/eat/look/back/talk` 等命令、传送房间、NPC、生命值和胜利规则。第一次迭代的版本目标是形成一个增强版闯关游戏核心，即使没有最终 Web 页面，也应当能够通过命令流程完成探索、拾取、对话、回退和通关。

第一次迭代中，成员一在 `feature/player-item` 推进玩家、物品、背包和魔法饼干；成员二在 `feature/room-npc` 推进多物品房间、传送房间和 NPC；成员三在 `shenyang` 分支完成基于栈的`back`、生命值、命令整合解析和胜利机制。之后由成员一组织测试、模块联调和集成验证。

第二次迭代转向工程化和展示能力。成员一在 `feature/test-ci` 与 `feature/ui-rewrite` 等分支中完成统一 Web 调用入口、前端界面、后端接口调用、JUnit 测试、系统集成和 GitHub Actions；成员二在 `database` 分支中完成 SQLite 表结构与存档读档；成员三完成 README 和实训报告撰写。

表 3-2：软件版本计划

| 阶段 | 版本目标 | 主要分支 | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次迭代 | 完成核心闯关逻辑 | `feature/player-item`、`feature/room-npc`、`shenyang` | 玩家/物品、房间/NPC、命令、生命值、胜利规则 |
| 第二次迭代 | 完成工程化与展示 | `feature/test-ci`、`database`、`feature/ui-rewrite` | Web UI、数据库存档、统一接口、测试、CI/CD |
| 最终集成 | 形成课程交付版本 | `master` 与最终功能分支 | 可运行项目、自动化流水线、README、REPORT、演示材料 |

  - 开发分支模型与提交流程

项目采用“主分支 + 功能分支 + Pull Request 合并”的分支模型。`master` 分支只保存相对稳定的集成版本，成员不直接在主分支上随意开发。每个成员根据任务创建或切换到对应功能分支，在分支内完成代码修改和本地验证，然后推送到远程仓库，最后通过 Pull Request 或合并提交进入主分支。

第一次迭代中，成员一负责 `feature/player-item`，成员二负责 `feature/room-npc`，成员三在 `shenyang` 分支实现基础 `back`、生命值、命令整合解析和胜利机制。各功能完成后，测试、联调与最终集成由成员一负责。

第一次迭代中，`feature/player-item` 分支先后提交了 `feat: 完成Player完整业务逻辑，支持超重拦截与魔法饼干`、`fix: 补充 Player 类的 getName 和 setName 方法以完全符合验收标准`、`feat: 完成Player核心拾取、丢弃与背包查询逻辑`、`feat: 完善Item类重量属性`、`feat: 完美实现玩家背包系统，包含负重拦截与物品查询功能`、`feat: 增加魔法饼干机制` 等内容；`feature/room-npc` 分支提交了 `扩充 Room 类支持存放多物品及 look 命令数据`、`增加具有随机传输功能的房间`、`新增 NPC 实体类及房间分布`；`shenyang` 分支提交了 `完成back功能`、`新增指令、生命值、负重、胜利判定` 等内容。三个分支分别完成后，再通过 Pull Request 合并到主线。

第二次迭代中，成员一负责 `feature/test-ci` 和 `feature/ui-rewrite` 相关工作，完成服务调用入口、 Web 界面、后端 API 调用、状态同步、测试、CI 和系统集成；成员二在 `database` 分支实现数据库与持久化；成员三负责 README 和实训报告撰写。

第二次迭代中，`feature/test-ci` 分支提交了 `ci: add github actions workflow`、`ci: fix github actions yaml syntax`、`build: add maven package step in github actions`；`database` 分支提交了 `引入 SQLite 并完成数据库初始化`、`设计 player、game_save、inventory_item 数据表`、`实现玩家登录和玩家档案管理`、`实现 save/load/saves/delete-save 功能`、`实现背包、分数和任务进度持久化`、`使用数据库管理游戏初始房间与物品配置`；`feature/ui-rewrite` 分支提交了 `feat: Web UI 完整实现 + 后端 API 扩展 + 实验报告`。这些提交体现了第二次迭代从基础接口、数据库能力到最终页面展示的推进顺序。

分支提交流程主要包括六步。第一，成员从远程仓库拉取最新代码，确认自己的分支基于较新的主线版本。第二，在个人功能分支上完成任务开发。第三，本地运行项目或测试，确认没有明显编译错误。第四，使用规范化提交说明提交代码，例如 `feat:` 表示新增功能，`fix:` 表示修复问题，`ci:` 表示流水线配置，`build:` 表示构建配置。第五，将分支推送到 GitHub。第六，通过 Pull Request 合并到主分支，合并前后检查冲突、测试结果和功能联调情况。

  - 代码规范与检查流程

小组在代码规范上主要遵循 Java 常见规范和 Maven 项目结构规范。类名使用大驼峰命名，例如 `GameService`、`SaveRepository`；方法名和变量名使用小驼峰命名，例如 `executeCommand`、`currentRoom`；包名统一位于 `cn.edu.whut.sept.zuul` 下；测试类放入 `src/test/java`；数据库脚本放入 `src/main/resources/db`；前端页面放入 `src/main/resources/static`。通过统一目录和命名，可以减少多人阅读代码时的理解成本。

代码检查分为人工检查和自动检查。人工检查主要发生在 Pull Request 或分支合并前，重点检查修改是否符合当前模块职责、是否影响其他成员接口、是否引入重复逻辑、是否破坏已有命令。例如 `Player` 的背包逻辑应当集中在玩家类中，不能在命令层随意修改背包集合；数据库相关 SQL 应当集中在 Repository 层，不能散落在前端或控制器中；前端页面应当通过 REST API 获取状态，不能直接依赖后端内部对象。

代码 review 的重点包括接口一致性。成员一负责将玩家、房间、命令、数据库与 Web 调用入口进行联调，并检查 `GameState` 字段、前端状态刷新和存档恢复是否一致；成员二配合验证数据库读写；成员三提交的 `back`、生命值、命令解析和胜利机制也纳入成员一组织的集成测试。

自动检查主要由 Maven 和 GitHub Actions 完成。成员可以在本地运行 `mvn test` 验证编译和测试；代码推送到 GitHub 后，Actions 会在远程环境中执行同样的测试流程。若编译失败、测试失败或打包失败，说明当前分支还不能作为稳定版本合并，需要先修复问题。相比只靠人工检查，自动检查可以更及时地发现依赖缺失、测试失败、YAML 配置错误等问题。

  - 项目测试计划与实施流程

当前仓库共有 12 个测试类、55 个 @Test，用例覆盖玩家背包与负重、移动/back/答题命令、物品合成与结局计算、GameService 基础调用、SQLite 初始化与迁移、玩家账号、存档恢复以及世界配置加载。

3.5.1 自动化测试设计与实际覆盖范围

测试按七类组织，表 3-3 列出实际测试类及用例数量。自动化测试重点验证领域模型、命令逻辑、Repository 和 Service 层；GameServiceTest 目前验证 look、空命令及状态读写等基础调用。REST Controller 与浏览器端完整交互尚未设置端到端自动化测试，主要通过人工联调和回归验证。

| 测试分类 | 核心验证内容 | 对应测试类 |
| --- | --- | --- |
| 玩家与基础模型 | 背包存取、超重限制、丢弃、食用道具，以及游戏对象初始化冒烟验证 | BagTest（4）、GameBasicTest（1） |
| 命令机制 | 有效/无效移动、墙体阻挡、传送条件、back 返回，以及答题正确、错误、缺少参数和剧院场景 | GoCommandTest（5）、AnswerCommandTest（4） |
| 合成与结局 | 配方成功/失败、描述与未知配方；普通、完美、速通、探索、宏大、隐藏结局及分数、标题计算 | CraftingManagerTest（5）、EndingCalculatorTest（8） |
| 服务层 | look 命令、空命令处理及 GameState 设置与读取 | GameServiceTest（3） |
| 数据库初始化 | 连接、建表、迁移、重复初始化、初始数据及字段完整性 | DatabaseManagerTest（5） |
| 玩家数据 | 创建、查询、登录、密码校验、重复用户和空值处理 | PlayerRepositoryTest（9） |
| 存档与世界配置 | 存档新增/更新/列表/删除/完整恢复，登录前置条件，以及世界种子数据和配置加载 | SaveRepositoryTest（3）、SaveServiceTest（5）、WorldDataRepositoryTest（3） |

3.5.2 分阶段测试实施流程

测试工作由成员一统一组织，并随两次迭代同步推进。

（1）第一次迭代：核心游戏逻辑专项测试

本次迭代仅完成控制台版游戏，无Web页面与数据库，测试聚焦领域模型与命令流程，实施步骤：

- 模块自测：成员完成各自功能分支代码后，本地启动控制台程序手动验证。

- 时宝晗自测玩家、物品、背包、超重拦截、食用饼干负重提升逻辑；

- 罗雨婧自测房间物品管理、NPC对话、传送房间随机传送逻辑；

- 沈杨自测 `back` 回退、生命值增减、胜利判定和新增命令是否已接入解析流程。

- 成员一组织跨模块联调，重点检查 Room 与 Player 的物品流转、NPC 与生命值联动、存档恢复和前端状态刷新。自动化测试并未逐条覆盖所有 22 个命令，完整游戏流程主要通过人工操作验证。

- 基础单元用例与集成验证：成员一编写、补充并运行 `BagTest`、`GameBasicTest` 等测试，执行 `mvn test` 检查结果后再进行分支集成。

（2）第二次迭代：Web、数据库、自动化CI全流程测试

迭代新增后端接口、Vue前端、SQLite存档、GitHub Actions流水线，测试扩展为四层流程：本地测试→分支推送触发CI→集成回归测试→完整演示验收测试。

- 本地开发自测流程

开发人员完成数据库、服务接口、前端代码后，本地执行三步校验：

① 自动化测试：执行 `mvn test` 运行现有 55 个 JUnit 4 用例，验证已覆盖的模型、命令、服务和数据库逻辑；测试结果不能替代尚未编写的控制器测试与前端 E2E 测试。

② 打包验证：执行`mvn package`校验项目无依赖缺失、编译报错，可正常生成可运行jar包；

③ 人工联调：启动 Spring Boot 后在浏览器验证注册登录、角色与时间选择、移动、拾取、对话、答题、合成、存档和通关。读档通过命令输入执行，不写成页面已有独立读档按钮。

- 远程自动化 CI 流程（由成员一配置并维护）

代码推送至GitHub远程分支或发起Pull Request合并至master主线时，自动触发`.github/workflows/maven.yml`流水线，标准化执行步骤：

① 拉取项目源码，配置 JDK 17 统一运行环境；

② 缓存Maven依赖，加速构建流程；

③ 自动执行 `mvn -B test`，运行仓库中的 JUnit 4 测试并输出失败信息；

④ 测试全部通过后执行`mvn -B package -DskipTests`，打包生成jar产物并上传至流水线归档；

⑤ 编译、测试或打包失败时，GitHub Actions 检查显示失败。是否技术上禁止合并取决于仓库分支保护设置，因此这里只将“修复后再合并”描述为小组流程规范。

- 集成回归测试

`database`、`feature/test-ci`、`feature/ui-rewrite` 等功能分支完成后，由成员一进行人工回归，检查存档、前后端调用、页面状态和数据库世界加载；仓库中没有浏览器 E2E 自动化脚本。

- 最终完整演示验收测试

最终人工验收流程为：初始化数据库→注册或登录→选择角色和出发时间→探索、拾取、对话与答题→合成并提交 `perfect_report`→检查胜利界面。存档可通过按钮保存，读档通过命令输入验证；当前页面刷新后不会自动提供专门的续玩选择流程。

3.5.3 测试工具、触发规则与质量保障价值

（1）项目测试配套工具栈

- 单元测试框架：JUnit 4，编写自动化可复用测试用例；

- 项目构建工具：Maven，统一执行测试、编译、打包；

- 持续集成工具：GitHub Actions，自动化流水线执行；

- 数据库测试环境：测试类使用临时 SQLite 文件，避免直接写入正式 `data/zuul.db`；数据库目录自动创建逻辑由实现代码提供。

（2）CI流水线触发规则

- 触发时机：任意分支push推送代码、任意Pull Request提交至master主分支；

- 自动执行内容：全套JUnit自动化测试、项目打包、构建产物归档；

- 合并规范：Actions 失败时先定位并修复后再合并；该要求是团队约定，报告不假定仓库一定配置了强制分支保护。

（3）整套测试流程核心价值

- 提前暴露环境差异问题：规避本地IDE运行正常、远程标准环境编译/测试失败的情况，统一Java 17、Maven依赖、数据库目录配置；

- 降低多人协作回归风险：新增功能修改原有代码后，自动化用例快速校验历史逻辑不受破坏，减少人工全量复测成本；

- 统一交付检查：主线候选版本通过现有测试和打包后再作为交付版本，但这不代表所有功能路径都已被自动化测试证明。

- 完整校验数据持久化可靠性：区别于简单功能演示，通过存档读档专项测试保证游戏进度完整保存恢复，满足项目工程化交付要求。

  - 项目集成与发布规范

项目集成分为两轮。第一次集成主要是核心游戏功能集成，合并顺序上先集成玩家物品模块，再集成房间 NPC 模块，最后集成命令和主流程模块。这样的顺序比较合理，因为命令层需要调用玩家和房间提供的接口。如果先合并命令层而模型接口尚未稳定，就容易出现方法不存在、参数不匹配或逻辑重复的问题。

第二次集成主要是工程化集成，合并顺序上先集成 `feature/test-ci` 中的统一服务接口和 CI 基础，再集成 `database` 中的数据持久化能力，最后集成 `feature/ui-rewrite` 中的前端界面和后端 API 扩展。这个顺序同样是依赖关系决定的：UI 需要依赖稳定的 `GameState`，数据库需要依赖游戏状态快照，测试和 CI 则为后续合并提供自动验证基础。

持续集成由 GitHub Actions 实现，配置文件为 `.github/workflows/maven.yml`。流水线在 push 和 Pull Request 时触发，执行步骤包括：拉取仓库代码，配置 Temurin JDK，缓存 Maven 依赖，执行 `mvn -B test`，执行 `mvn -B package -DskipTests`，最后上传 `target/*.jar` 作为构建产物。该流程保证每次远程提交后都能在统一环境中重新编译、测试和打包。

持续集成在本项目中的作用非常明显。多人开发时，每个人本地环境和修改范围都不同，单独运行成功不代表合并后一定成功。Actions 可以在远程环境中统一验证项目是否能构建，尤其能发现 Maven 依赖缺失、JUnit 依赖错误、YAML 语法错误、测试不通过、打包失败等问题。比如 `feature/test-ci` 分支中就经历了添加 GitHub Actions、修复 YAML 语法、补充 Maven package 步骤的过程，说明流水线配置本身也是逐步调试完成的。

项目没有配置服务器部署流水线，当前工程化交付范围是源码、静态前端、数据库脚本、测试、报告和CI 生成的 jar 构建产物。默认运行 Spring Boot Web，`--cli` 用于控制台调试。

- 小组成员任务报告

本部分按照实际分工和当前仓库实现说明三名成员的工作。成员一负责玩家物品、 Web 前端、后端接口调用、测试与系统集成；成员二负责房间 NPC 与数据库持久化；成员三负责基础 `back`、生命值、命令整合解析、胜利机制以及 README 和实训报告撰写。

  - 时宝晗任务分工及实施过程描述

成员一（时宝晗）负责玩家与物品逻辑、 Web 前端界面设计与实现、前端对后端的接口调用，并负责项目测试、模块联调、最终集成和 GitHub Actions 自动构建。

表 4-1：成员一两次迭代任务

| 迭代阶段 | 任务模块 | 主要任务 | 对应成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次迭代 | Player 玩家类 | 新建 `Player` 类，封装姓名、背包、负重及 level/exp/atk/def/sp/gold/hp 等属性 | 玩家状态从 `Game` 拆分，便于 RPG 与存档扩展 |
| 第一次迭代 | Item 与背包 | 完善 `Item` 类（重量、`lockedByNpc` 锁定），实现 `takeItem`/`dropItem`/超重判断 | 支持物品流转、任务物品锁定与负重限制 |
| 第一次迭代 | 食物与负重 | 实现 `eat` 逻辑，食用 `cookie`/`coffee` 各永久 +5kg 最大负重 | 特殊道具可改变玩家能力上限 |
| 第二次迭代 | Web 图形界面 | Canvas 场景 + Vue 3 页面（login/select/time/playing），无独立 resume 页面 | 浏览器端可视化校园闯关界面 |
| 第二次迭代 | 前端与后端调用 | 实现 REST 调用、GameService/GameState/GameController 接入、命令响应与页面状态同步 | 主要操作通过 REST 驱动；后端具备存档和排行接口，前端尚无独立读档按钮及排行榜页面 |
| 第二次迭代 | 测试与持续集成 | 编写和维护 JUnit 测试，配置 GitHub Actions 执行 mvn test 与 mvn package | 核心模型、服务、数据库和存档逻辑可自动验证 |
| 两次迭代 | 联调与最终集成 | 组织玩家、房间、命令、数据库、Web 模块联调并完成最终集成 | 形成可运行、可存档、可测试、可演示的完整系统 |

4.1.1 玩家与物品模块实施过程

成员一完善 `Player`，封装姓名、背包、负重、等级、经验、金币、生命值、分数以及 atk/def/sp 等预留属性。等级、经验、金币、HP 和负重已进入当前流程；攻防与 SP 目前主要作为状态和存档字段保留，尚未形成可操作的战斗系统。

随后完善 `Item` 类。物品保存描述（name/description）、重量（weight），并支持 `lockedByNpc` 锁定机制：如 `keycard` 需答对管理员问题后解锁、`code_data` 需持有 `keycard` 才能拾取。该类被 `Room` 和 `Player` 共同使用，是房间与背包之间流转的基本单元。

背包逻辑是第一次迭代的核心。`takeItem(Item item)` 先判断超重，超重则拒绝拾取且不改变背包；未超重则加入背包并更新 `currentWeight`。`dropItem(String itemName)` 按名称查找并移除物品、扣减重量。`getInventoryString()` 将背包内容和负重格式化为文本，供 CLI 和 `GameService` 捕获输出使用。

在食用逻辑中，`eat(String itemName)` 支持 `cookie` 和 `coffee`：食用后从背包移除对应物品，并各永久增加 5kg 最大负重（两个都食用共 +10kg），与 `GameConstants` 中相关常量配合。这使物品系统具备“改变玩家能力”的效果，而不仅是拾取和丢弃。

玩家与物品模块完成后，成员一继续负责跨模块联调和集成验证，检查 `TakeCommand`、`DropCommand`、`ItemsCommand`、`EatCommand` 与 Room、Player 状态的一致性。

4.1.2 前端界面设计与实施过程

成员一负责 `src/main/resources/static/index.html` 的 Web 页面。实际页面阶段为登录/注册 `login`、角色选择 `select`、时间选择 `time` 和主游戏 `playing`，没有单独的 `resume` 续玩阶段。

| 界面区域 | 设计内容 | 交互方式 |
| --- | --- | --- |
| 登录与开局区 | 注册/登录表单、角色选择、出发时间选择；当前无续玩选择页 | 调用 register/login；登录后进入角色选择，开始游戏时 reset 并设置时间 |
| HUD 状态栏 | 时间/天数、EXP/等级、HP、负重、金币，以及状态、任务、存档按钮 | 根据 GameState 刷新；读档通过命令输入执行 |
| Canvas 场景区 | 房间背景图、NPC/物品点击、WASD/方向键移动、合成台/提交箱/传送门 | 转换为 `go`/`take`/`talk`/`combine`/`drop`/`buy` 等命令 |
| 背包栏 | 已携带物品、重量、eat/drop；campus_map/welcome_brochure 可查看 | 调用 `eat`/`drop`；地图与手册弹窗展示 |
| 辅助区域 | 小地图、暂停/设置、通关/死亡结算、商店/答题/传送弹窗 | 调用 `/api/game/reset`、`/api/game/time`、`status`、`quests` 等 |

表 4-2：前端界面设计

前端流程是 login → select → time → playing。登录命令在后端可能自动加载最近存档，但进入游戏时 `startGame()` 会调用 `/api/game/reset`，因此当前页面并未完整保留自动续玩的状态；报告不再描述“继续上次冒险/开始新游戏”选择页。

主游戏页采用 Canvas 渲染房间背景（campus_outside、lab、office 等 PNG），配合 Vue 响应式 HUD 展示时间、经验等级、HP、负重、金币。玩家可通过 WASD/方向键移动，点击 NPC 触发 `talk`，点击物品触发 `take`，实验室合成台调用 `combine perfect_report`，咖啡厅商店调用 `buy`。

前端调用 `/api/game/command`、`/api/game/state`、`/api/game/reset` 和 `/api/game/time`。排行榜接口虽然存在于后端，但当前 `index.html` 没有调用或展示排行榜，因此排行榜只作为后端能力记录。

普通命令返回 `CommandResult` 后，页面用其中的 `gameState` 刷新状态。成员一完成主要流程联调；现有自动化测试未覆盖浏览器 UI、REST Controller 或完整端到端流程，这些属于人工验证。

4.1.3 后端接口调用、测试与系统集成实施过程

在前端界面完成后，成员一完成 GameService、GameState 和 GameController 的接入，将 command、state、reset、time 等 REST 调用统一到前端交互流程中，使移动、答题、购买、使用道具、合成、传送和结局状态能够及时回显。

表 4-3：成员一测试内容

| 测试类型 | 相关测试类 | 主要验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 核心模型测试 | `BagTest`、`GameBasicTest` | BagTest 覆盖背包与负重；GameBasicTest 仅验证 JUnit 可运行 |
| 命令逻辑测试 | `GoCommandTest`、`AnswerCommandTest` | 移动门禁/传送限制、答题逻辑 |
| 子系统测试 | `CraftingManagerTest`、`EndingCalculatorTest` | 合成配方、结局类型与评分计算 |
| 服务接口测试 | `GameServiceTest` | 执行 look、空命令和 set/get state；不代表全部命令或 REST Controller 已覆盖 |
| 数据库初始化测试 | `DatabaseManagerTest` | 建表、重复初始化、旧存档结构迁移和基础字段 |
| Repository 测试 | `PlayerRepositoryTest`、`SaveRepositoryTest`、`WorldDataRepositoryTest` | 玩家注册登录、存档读写、世界种子与加载 |
| 存档业务测试 | `SaveServiceTest` | save/load 及位置、背包、房间物品、任务进度完整恢复 |

成员一编写并维护 12 个测试类、55 个自动化用例，覆盖核心模型、命令、服务、数据库、玩家和存档等模块；GitHub Actions 执行 Maven 测试与打包。自动化测试之外，还对登录注册、角色与时间选择、答题金币、商店购买、背包使用、合成、传送、不同通关结局及异常输入进行了人工回归验证。

  - 罗雨婧任务分工及实施过程描述

成员二（罗雨婧）主要负责房间环境体系和数据库持久化体系。第一次迭代 扩展 Room 类，增加物品与 NPC 管理，完善 look 展示；实现 TeleportRoom 随机传送及 Lv.2 进入门槛；设计 NPC 条件分支对话与 Shop 商店，完成校门口、办公室、剧场、实验室、咖啡厅、传送室等场景的 NPC 配置，并与 GoCommand、TalkCommand 联调。第二次迭代 设计 SQLite 共 10 张业务表，实现 DatabaseManager 建表与迁移；封装 PlayerRepository、SaveRepository、WorldDataRepository、LeaderboardRepository

及 SaveService，完成玩家注册登录、完整快照存读档、默认世界配置加载和排行榜持久化，支撑 Web 端登录续玩与自动化测试。

表 4-4：成员二具体任务

| 迭代阶段 | 任务模块 | 主要任务 | 对应成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次迭代 | Room 房间扩展 | 增加物品 Map 与 NPC Map，优化 `getLongDescription()` | 房间可展示出口、物品、NPC，供 look 与前端使用 |
| 第一次迭代 | TeleportRoom | 继承 `Room` 实现随机传送；`GoCommand` 增加 Lv.2 进入门槛 | 传送室机制与等级系统联动 |
| 第一次迭代 | NPC 与 Shop | NPC 支持 `addDialogue` 条件分支台词，可绑定 `Shop` 商品 | 支持 `talk`/`buy` 及任务相关对话 |
| 第二次迭代 | 数据库设计 | SQLite + `schema.sql` 共 10 表；`DatabaseManager` 建表、迁移、`data` 目录自动创建 | 程序启动即可初始化数据库 |
| 第二次迭代 | Repository 与存档 | `PlayerRepository`、`SaveRepository`、`WorldDataRepository`、`LeaderboardRepository`；`SaveService` 封装 save/load | 支持账号、完整快照存档、世界配置和后端排行榜；前端续玩与排行展示尚未完整接通 |

4.2.1 房间、传送房间与 NPC 实施过程

第一轮迭代中，成员二负责扩展游戏世界模型，使房间不再只是「描述 + 出口」，而是能承载物品、NPC 和特殊机制的完整场景节点。

（1）Room 房间扩展

在原有 Room 类基础上，新增 HashMap<String, Item> items 与 HashMap<String, NPC> npcs，分别管理房间内的物品和 NPC。同时保留 exits 出口映射，形成「出口—物品—NPC」三位一体的房间结构。完善 getLongDescription() 方法，将出口方向、地面物品及在场 NPC 一并拼接输出，供 look 命令和 Web 端 GameState 使用。提供 addItem、removeItem、addNPC、getNpcNames、getNPCDialogue 等接口，为 TakeCommand、TalkCommand 及前端点击交互提供统一入口。

（2）TeleportRoom 传送房间

新建 TeleportRoom 类继承 Room，重写 getExit() 方法：玩家在传送室内向任意方向移动时，不再按出口表寻路，而是从除自身外的全部房间中随机选取目标，实现不确定性传送效果。同时重写 getExitDirections()，使四个方向均显示为可用，便于 Web 端方向键操作。在 GoCommand 中通过 instanceof TeleportRoom 判断：进入传送室需达到 Lv.2；离开或进入时递增 teleportVisits 计数，与隐藏结局联动。WorldDataRepository 加载世界时，根据 world_room.room_type = 'teleport' 实例化 TeleportRoom，普通房间仍使用 Room，体现多态扩展。

（3）NPC 与条件对话

新建 NPC 类，用 Map<String, String> dialogues 存储多套台词，以 "default" 为默认分支，通过 addDialogue(condition, text) 按任务进度、背包物品等条件追加分支。Room.getNPCDialogue(npcName, condition) 将条件匹配委托给 NPC，TalkCommand 中的 determineCondition() 根据主线任务状态、是否持有 campus_map/keycard/perfect_report 等计算当前应使用的 condition，实现对话随游戏进度变化。在 Game.populateNpcs() 中为六个场景配置 NPC：校门口保安引导主线、办公室管理员与剧场老师负责答题发物品、实验室学生提示 keycard、咖啡厅咖啡师绑定商店、传送室神谕者提供隐藏任务提示。

（4）Shop 商店

新建 Shop 与 ShopItem 类，商店通过 NPC.setShop() 绑定到商人 NPC（如咖啡师）。TalkCommand 对话后前端可打开商店面板，由 BuyCommand 完成扣金币、物品入背包逻辑，与 NPC 对话系统形成「交谈—购物」闭环。

（5）联调与验证

房间与 NPC 模块完成后，与成员三的 GoCommand、TalkCommand、BuyCommand 及成员一的前端 Canvas 点击交互联调，确认 look 展示、NPC 对话分支、传送随机跳转及 Lv.2 门禁在控制台与 Web 端均可正常运行。

4.2.2 数据库设计与实施过程

第二轮迭代中，成员二负责将游戏从纯内存运行改造为可持久化的后端数据方案，支撑账号登录、存档续玩、世界配置加载和排行榜功能。

（1）数据库选型与表结构设计

选用 SQLite 作为嵌入式数据库，数据文件存放于 data/zuul.db，无需独立数据库服务，便于课程演示与 GitHub CI 测试。编写 schema.sql 建表脚本，设计 10 张业务表，按职责分为四类：

- 账号层：player 存储用户名、密码、负重上限等；

- 存档层：game_save 为主表，保存房间位置、HP/分数、RPG 属性、游戏时间、结局与统计字段；inventory_item、room_item、quest_progress 三张子表分别保存背包、各房间剩余物品和任务键值对，通过 save_id 外键关联并设置 ON DELETE CASCADE；

- 世界配置层：world_room、world_room_exit、world_item、world_room_item 四表描述默认校园地图的房间、出口、物品及初始摆放；

- 派生数据层：leaderboard 缓存玩家最高分与结局标题。

对 player_id、save_id 及排行榜分数列建立索引，提升按玩家查存档、按分数排序的效率。

表 4-5：成员二数据库与持久化内容

| 表名 | 主要作用 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| `player` | 玩家档案表 | id、name、password、max_weight、gold、created_at、updated_at |
| `game_save` | 游戏存档主表 | 存档名、当前房间、HP/分数/负重、等级/经验/攻防/SP/金币、游戏时间/天数、结局类型、统计字段 |
| `inventory_item` | 背包物品表 | 某次存档中玩家携带的物品名称与重量 |
| `room_item` | 房间物品表 | 某次存档中各房间剩余物品 |
| `quest_progress` | 任务进度表 | 按 quest_key 保存任务状态键值对 |
| `world_room` | 世界房间配置表 | 房间名称、描述、是否起始房间、room_type |
| `world_room_exit` | 房间出口表 | from_room、direction、to_room 连接关系 |
| `world_item` | 物品配置表 | 物品名称、描述、重量 |
| `world_room_item` | 初始房间物品表 | 房间与初始物品的关联 |
| `leaderboard` | 排行榜缓存表 | player_id、player_name、score、health、is_victory、ending_title、saved_at |

（2）DatabaseManager 初始化与迁移

实现 DatabaseManager 统一管理 JDBC 连接：启动时自动创建 data/ 目录，读取 schema.sql 执行建表。针对迭代过程中表结构变更，增加 migrateIfNeeded() 迁移逻辑——对新增字段采用 ALTER TABLE ADD COLUMN 保留旧数据；若旧版存档表结构不兼容则重建相关表并给出提示，保证开发与演示环境平滑升级。

（3）Repository 数据访问层

按 Repository 模式拆分数据访问职责，避免 SQL 散落在游戏逻辑中：

- PlayerRepository：实现注册、登录校验与玩家档案查询；

- SaveRepository：以事务方式执行存档写入与读取，更新 game_save 主表后清空并重写三张子表，采用快照策略保证数据一致；

- WorldDataRepository：在 world_room 为空时种子写入 6 个房间、11 条出口和 12 种初始物品，启动时加载为 Room/TeleportRoom 对象并连接出口；

- LeaderboardRepository：存档或通关时更新排行榜，支持 Top N 查询。

（4）SaveService 存档业务层

在 Repository 之上封装 SaveService，统一处理「须先登录」等业务校验，对外提供 save、load、saves、delete-save 接口。存档时由 Game.createSnapshot() 将内存状态转为 GameSnapshot，再写入数据库；读档时组装 GameSaveRecord 并调用 Game.applySnapshot() 恢复玩家位置、背包、房间物品、任务进度及 RPG 属性。Web 端固定使用 quicksave 存档名，登录后可选择续玩或新游戏。

（5）集成测试与交付

编写 DatabaseManagerTest、PlayerRepositoryTest、SaveRepositoryTest、WorldDataRepositoryTest、SaveServiceTest 等单元测试，验证建表、注册登录、完整快照存读及世界种子加载。持久化层与 RegisterCommand/LoginCommand、存档命令及 GameController REST 接口对接，并在 GitHub Actions 中随 mvn test 自动执行，完成第二轮迭代的数据基础交付。

  - 沈杨任务分工及实施过程描述

成员三（沈杨）的实际工作范围为：结合栈实现基础 `back` 命令，增加生命值机制，完成新增命令的整合与解析，增加游戏胜利机制，并负责 README 文档和实训报告的撰写。

表 4-6：成员三具体任务

| 迭代阶段 | 任务模块 | 主要任务 | 对应成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次迭代 | 基础 back 命令 | 使用栈保存房间历史并实现返回上一房间 | 支持基础路径回退 |
| 第一次迭代 | 生命值机制 | 增加生命值字段与部分命令的 HP 增减规则 | 形成失败判定基础 |
| 第一次迭代 | 命令整合解析 | 在命令注册与解析流程中接入新增命令 | 统一识别并执行扩展命令 |
| 第一次迭代 | 胜利机制 | 增加满足任务条件后的胜利状态判定 | 形成基础通关闭环 |
| 第二次迭代 | 文档撰写 | 整理 README 并撰写实训报告 | 形成课程文档交付材料 |

4.3.1 back、生命值、命令解析与胜利机制

成员三使用栈保存玩家经过的房间，实现基础 `back` 命令，使玩家可以返回上一位置。该功能通过 `BackCommand` 与 `Game` 中的房间历史记录配合完成。

成员三增加生命值机制，并在 `CommandWords` 与解析流程中整合新增命令，使 `back`、`take`、`drop`、`items`、`eat`、`look`、`talk` 等命令能够被统一识别和执行。

成员三增加基础游戏胜利机制：当玩家满足任务条件并在起始区域提交目标物品后，系统更新胜利状态并结束本局流程。最终版本将目标物品具体化为 `perfect_report`。

4.3.2 README 与实训报告撰写

成员三根据最终仓库结构和小组开发过程整理 README，并撰写实训报告中的任务概述、软件过程、成员实施过程、问题分析和任务总结等内容。最终，成员三完成了上述四项基础游戏功能和 README、实训报告两类文档工作。

- 实施过程问题记录与分析

小组在两次迭代中对问题进行了持续记录：第一次迭代重点解决核心游戏规则能否跑通，第二次迭代重点解决 Web 化、持久化、自动化测试和最终集成。总体来看，项目中遇到的问题并不是单纯语法错误，而是接口边界、状态一致性、版本控制流程和工程约束共同作用的结果。

问题记录总表

| 序号 | 问题类型 | 出现阶段 | 主要现象 | 原因分析 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求理解与任务拆分 | 第一次迭代开始 | 成员对“扩展任务”理解不完全一致，部分功能边界交叉 | 文本游戏中玩家、房间、命令高度耦合，任务书只给出目标，没有给出具体类设计 | 先按对象职责拆分为玩家物品、房间 NPC、命令规则三条线，再约定公共接口 |
| 2 | 分支协作与合并冲突 | 两次迭代集成阶段 | `Game`、`Room`、`CommandWords` 等公共文件容易冲突 | 多人都需要修改核心类，且早期接口尚未稳定 | 使用 feature 分支提交，合并前同步主分支，通过 PR 检查冲突并人工确认保留逻辑 |
| 3 | 控制台程序 Web 化 | 第二次迭代前期 | 启动 Web 服务时控制台循环占用流程，页面访问不稳定 | 原始 `Game.play()` 面向命令行死循环，不适合 Spring Boot 请求响应模型 | 重构启动入口，默认启动 Spring Boot，仅在 `--cli` 参数下运行控制台模式 |
| 4 | 前后端状态同步 | 第二次迭代前端接入 | 命令执行成功但页面背包、房间、生命值等区域没有同步变化 | 前端只处理返回消息，没有统一使用后端最新 `GameState` | 约定所有命令接口返回 `CommandResult + GameState`，前端每次用最新状态整体刷新 |
| 5 | 数据库存档不完整 | 第二次迭代数据库接入 | 读档后出现物品重复、背包重量不一致、任务进度丢失 | 早期只保存玩家位置和少量状态，没有保存房间物品和任务进度 | 扩展 `GameSnapshot` 与数据表，保存玩家、背包、房间物品、任务进度等完整状态 |
| 6 | 测试与 CI 不稳定 | 第二次迭代测试建设 | 本地能运行，但 GitHub Actions 中测试或打包失败 | JUnit 依赖、JDK 版本、数据库目录、资源路径在不同环境中表现不同 | 统一 JDK 17，补齐依赖和目录处理，配置现有 JUnit 测试与 jar 打包；未包含自动部署 |
| 7 | 前端交互体验不足 | 第二次迭代 UI 改造 | 页面初版像普通表单，缺少闯关游戏的过程感 | 早期只关注接口能否调用，没有围绕玩家操作路径设计界面 | 改为场景区、状态栏、命令区、背包区、日志区组合的游戏式布局 |
| 8 | 文档与代码不一致 | 报告整理阶段 | 分工文档中有部分计划与最终实现不完全相同 | 第二次迭代中技术方案从简单图形化调整为 Spring Boot + Vue Web 页面 | 报告按最终仓库实现重新整理，同时说明方案调整的原因和过程 |

问题一：需求理解与任务拆分不够明确

项目开始时，小组首先阅读任务书和课程安排，明确本次实践不是简单提交一个可运行程序，而是要体现小组协同开发、Git 分支管理、代码审查、持续集成、测试和报告整理等软件工程过程。最初讨论时，大家容易把任务理解为“各自加几个功能”，例如一个人加背包，一个人加房间，一个人加命令。但实际阅读原始代码后发现，文字冒险游戏的核心对象之间联系很紧：玩家移动需要房间出口，拾取物品需要房间和玩家背包同时变化，吃魔法饼干需要玩家负重变化，`back` 命令又需要记录玩家走过的房间历史。

小组最终采用按职责分层、按迭代推进的方式处理任务。第一次迭代中，成员一负责玩家、物品、背包和魔法饼干；成员二负责房间、传送房间、NPC 和环境描述；成员三负责基础 `back`、生命值、命令整合解析和胜利机制。测试、联调与系统集成由成员一负责。

在处理过程中，小组先列出核心对象之间的调用关系：`Game` 负责流程控制，`Parser` 和 `CommandWords` 负责命令识别，`Room` 保存环境、出口、物品和 NPC，`Player` 保存玩家位置、背包、生命值和分数。然后约定接口命名和返回方式，例如房间对外提供物品添加、移除、查询接口，玩家对外提供背包放入、移除、负重判断接口，命令层只调用这些接口而不直接修改内部集合。这个过程让分工从“谁写什么功能”变成“谁维护哪一类状态”，后续集成更加清晰。

该问题带来的经验是：小组开发前不能只分配功能清单，还要分析功能背后的数据归属和调用边界。对于游戏类项目，玩家状态、场景状态和命令流程是三个关键边界，只有先明确边界，后续 Git 分支和代码合并才不会变成简单拼代码。

问题二：多人分支开发导致公共文件冲突

第一次迭代中，小组分别创建 `feature/player-item`、`feature/room-npc`、`shenyang` 三个分支，每个成员在自己的分支上完成任务并推送到 GitHub。这个过程符合任务书中多人协作和分支开发的要求，但实际开发时很快出现公共文件冲突问题。原因是三条任务线虽然主责不同，但都需要改动命令注册、游戏初始化和房间创建逻辑。例如成员一新增 `take`、`drop`、`items`、`eat` 命令，成员二新增房间物品展示和 NPC 对话，成员三新增 `back`、生命值和胜利判断，这些功能最终都要接入 `Game` 和 `CommandWords`。

冲突主要出现在三类文件。第一类是命令列表文件，不同成员都需要新增命令关键字，合并时容易互相覆盖。第二类是 `Game` 主流程文件，大家都要在命令判断中加入自己的逻辑，导致同一区域连续修改。第三类是世界初始化代码，房间、物品、NPC 和任务物品都需要在这里配置。早期如果直接把某个分支覆盖到主分支，就可能导致另一个成员已经完成的功能消失。

小组采取的处理流程是：成员先在个人分支完成局部功能并本地运行；推送后发起 Pull Request；合并前由集成人员检查修改范围；如果 GitHub 显示冲突，先拉取主分支到本地解决；解决时不以“保留某个人的文件”为原则，而是逐块确认每一段逻辑的功能目的。例如命令注册冲突中，需要把三个成员新增的命令都保留；游戏初始化冲突中，需要同时保留新增房间、NPC、任务物品和胜利条件；命令执行冲突中，则按功能分支逐个调用对应处理方法。

第二次迭代中，小组又创建 `database`、`feature/test-ci`、`feature/ui-rewrite` 三个分支，分别处理数据库、测试 CI 和 Web 前端。此时小组已有第一次迭代经验，所以先约定第二轮合并顺序：数据库分支先合入，提供持久化基础；测试 CI 分支再合入，为后续修改提供检查；前端分支最后合入，因为前端依赖稳定的后端接口。这个顺序减少了重复返工，也避免了 UI 先接入后端接口后又频繁变动。

该问题说明 Git 不是只用来“上传代码”的工具，更重要的是通过分支和 PR 保留协作过程。冲突本身并不可怕，关键是要有固定流程：个人分支开发、主分支同步、PR 检查、冲突人工确认、CI 通过后合并。这样才能体现持续集成中的“持续”和“集成”。

问题三：控制台游戏向 Web 应用迁移时启动模型不匹配

原始 World of Zuul 游戏是典型控制台程序，用户在命令行输入 `go east`、`take key` 等命令，程序在一个循环中持续读取输入并打印结果。这种模型适合单机命令行，但第二次迭代中小组需要把项目改造成 Web 页面，后端使用 Spring Boot 提供接口，前端通过按钮和输入框发送命令。此时原来的 `Game.play()` 循环就变成了问题。

最初接入 Spring Boot 后，启动程序时控制台出现持续输出，页面访问也不稳定。经过分析发现，Web 应用的启动流程应该是 `SpringApplication.run()` 启动服务器，然后等待浏览器请求；而控制台游戏是进入死循环后一直等待用户输入。如果两者同时在默认入口运行，控制台循环会占用主流程，导致 Web 服务无法按预期工作。

解决过程分三步。第一步是保留原来的控制台模式，因为课程项目仍然可以通过命令行验证核心逻辑，不能直接删除 CLI。第二步是修改启动入口，默认启动 Spring Boot Web 服务，只在显式传入 `--cli` 参数时才运行控制台游戏。第三步是将原来控制台输出的结果逐步转化为服务层返回值，供前端页面显示。这样处理后，项目同时具备控制台验证和 Web 演示两种方式，但默认交付路径是 Web 页面。

这个问题的分析重点在于运行模型变化。控制台程序是“程序主动循环读取输入”，Web 程序是“用户请求触发一次处理并返回响应”。如果只是把 Spring Boot 加到项目里，而不改变输入输出模型，程序表面上变成 Web 项目，实际仍然被旧循环控制。因此服务层 `GameService` 的出现不仅是为了给前端接口使用，也是为了解耦旧控制台流程和新 Web 请求流程。

问题四：前后端状态同步不完整

Web 页面初步完成后，小组发现一个明显问题：有些命令后端已经执行成功，页面日志也显示了提示信息，但背包、房间物品、生命值或分数没有及时变化。例如拾取物品后日志显示成功，但背包区域没有立刻出现该物品；移动到新房间后房间描述更新了，但出口和 NPC 信息没有完全刷新。这个问题如果不解决，会让玩家怀疑命令是否真的生效。

分析后发现，前端最初只把后端返回的文字消息追加到日志区，而没有把后端的完整游戏状态作为页面唯一数据源。也就是说，前端局部更新了“提示文本”，但没有统一刷新“玩家当前状态”。游戏系统中状态很多，包括当前房间、房间描述、出口、房间物品、NPC、背包、生命值、分数、任务进度和胜利状态。如果每个区域单独判断是否更新，前端逻辑会越来越复杂，也容易遗漏。

对已注册命令，`GameService` 返回消息和最新 `GameState`，前端据此整体刷新。空命令和未知命令返回 `success=false`；部分业务失败仍由命令打印提示且结果标记为成功，因此当前 success 字段更接近“命令是否被识别”，并非所有业务操作的严格成功标志。

在实施过程中，小组还补充了异常场景处理。对于空命令、错误命令、超重拾取、NPC 不存在、读档失败等情况，后端也要返回明确提示，并附带当前状态，保证页面不会因为一次错误命令而停留在旧数据或空数据状态。这个问题让小组认识到，前后端协作不只是接口能调用，还要约定数据返回结构、状态来源和异常处理规则。

问题五：数据库存档无法完整恢复游戏现场

第二次迭代加入数据库后，最初的想法是保存玩家账号、当前位置和背包内容。但测试读档流程时发现，仅保存这些信息不足以恢复一个闯关游戏的完整现场。例如玩家从某房间拿走任务物品后，如果读档时只恢复玩家位置和背包，房间里的物品状态可能回到初始状态，导致同一个物品被重复拾取；如果没有保存当前负重，读档后背包显示和负重计算可能不一致；如果没有保存任务进度，玩家已经完成的对话或任务条件可能丢失。

问题的根本原因是游戏状态不只属于玩家对象，也分散在世界对象中。玩家背包是一部分状态，房间中剩余物品也是状态，任务进度也是状态，生命值、分数和胜利标记也是状态。只保存玩家当前房间相当于只保存了“位置”，而没有保存“世界变化”。对于闯关游戏来说，世界变化正是游戏进度的重要组成部分。

小组最终将数据库设计扩展为两类表：一类保存运行时存档，例如 `player`、`game_save`、`inventory_item`、`room_item`、`quest_progress`；另一类保存初始世界配置，例如 `world_room`、`world_room_exit`、`world_item`、`world_room_item`。保存游戏时，系统先写入或更新 `game_save`，再清理该存档旧的背包、房间物品和任务进度记录，最后批量写入当前状态。读档时，系统根据玩家和存档名读取主存档，再恢复背包、房间物品和任务进度，最终通过快照对象恢复到 `Game` 中。

这个问题在测试中暴露得比较明显，因此小组加入了 `SaveServiceTest`、`SaveRepositoryTest` 和 `WorldDataRepositoryTest`。测试不只检查“是否能插入一条存档记录”，还检查保存后再读取能否恢复关键字段。通过这个过程，小组认识到数据库设计不能只从表能否建成出发，而要从业务恢复过程出发：存档功能的验收标准不是“数据库里有数据”，而是“读档后游戏状态与保存时一致”。

问题六：测试和持续集成暴露环境差异

在个人电脑上开发时，很多问题不一定马上暴露。例如 IDE 可能自动识别依赖，某些 JDK 版本提供了更高版本方法，本地已经存在 `data` 目录，测试可以暂时通过。但代码推送到 GitHub Actions 后，运行环境是干净的，所有依赖、目录和构建命令都必须在仓库中明确配置。因此第二次迭代中，CI 流水线暴露出多个环境差异问题。

最终版本统一使用 Java 17：`pom.xml` 中的 `maven.compiler.source`、`maven.compiler.target` 及编译插件均设置为 17，GitHub Actions 也配置 Temurin JDK 17。测试环境同时补齐 JUnit 4.13.2、Spring Boot Test 与数据库目录自动创建逻辑，使本地和 CI 使用一致的构建条件。

CI 配置过程也经历了调整。小组在 `.github/workflows/maven.yml` 中配置 push 和 Pull Request 触发，流程包括检出代码、配置 JDK、执行 `mvn -B test`、执行 `mvn -B package -DskipTests` 并生成 jar。最初流水线失败时，小组不是只看“失败”结果，而是进入 Actions 日志查看具体阶段：如果在 compile 阶段失败，多数是语法或版本问题；如果在 test 阶段失败，多数是测试断言、数据库初始化或资源路径问题；如果在 package 阶段失败，则检查打包插件和构建命令。

这个问题让小组真正理解了持续集成的作用。CI 不是最后展示用的装饰，而是把“在我电脑上可以运行”转化为“在标准环境中也可以构建和测试”的机制。通过 CI，小组把隐藏在个人环境中的问题提前暴露出来，避免最终提交时才发现项目无法打包。

问题七：前端界面从“能用”到“像游戏”的调整

前端页面初版的目标是尽快验证后端接口，所以主要由登录框、命令输入框和文本输出组成。这种页面虽然能调用接口，但整体更像接口测试页面，缺少闯关游戏应有的沉浸感和操作引导。用户需要自己记住可用命令和当前状态，演示时也不容易体现项目成果。

最终页面展示时间、等级/经验、HP、负重、金币、场景、背包、小地图和日志，并提供移动、状态、任务、存档等快捷入口。读档仍需在命令输入区执行 `load <saveName>`，当前没有独立读档按钮。

前端实现中还遇到响应式和状态展示问题。例如背包为空时不能只显示空白，否则用户不知道是没加载还是没有物品；命令执行失败时需要在日志中清楚提示；通关后需要明显显示胜利状态；读档后页面所有区域都要刷新。小组通过 Vue 的响应式数据绑定，把后端状态映射到页面不同区域，并在每次命令执行后统一追加日志、刷新状态、处理异常提示。

当前用户路径是注册/登录、选择角色和时间、探索、交互、保存和通关。后端具备读档能力，但前端续玩流程尚未完整接通，因此不能把页面描述为已经提供无缝续玩体验。

问题八：报告内容与真实仓库实现需要统一

项目后期整理报告时，小组发现分工文档、早期计划和最终代码之间存在差异。例如早期第二次迭代中曾设想采用普通图形界面，但最终实现调整为 Spring Boot + 静态 Vue 页面；第一次迭代的功能名称与最终类名、接口名也有少量变化。如果报告直接照搬早期计划，就会和仓库代码不一致；如果只写最终结果，又无法体现迭代调整和问题解决过程。

本次核对以当前代码为准，修正了 Java 版本、通关物品、数据表、成员分工、前端阶段、续玩与读档入口、排行榜展示范围、测试覆盖和结局可达性等描述，并将未接通的保留字段与计划功能明确列为后续改进项。

该问题也提醒小组，软件工程报告不是最后临时补的说明书，而应该和开发过程同步记录。尤其是多人协作项目，分支名、合并顺序、测试失败原因、接口调整原因等信息，如果不及时记录，后期很难还原。后续如果继续优化项目，应在 Issue、PR 和 README 中同步记录关键设计决策，让代码、过程和文档保持一致。

AI 辅助使用说明

本项目允许使用 AI 辅助开发和文档整理，但小组遵循“AI 辅助、人工判断、测试验证、最终负责”的原则。AI 主要用于需求拆解、问题排查思路、接口设计建议、测试用例补充、README 和报告文字整理等方面。对于核心代码、数据库表结构、接口字段、分支合并和最终提交，小组成员均结合仓库实际代码和运行结果进行人工确认。

具体使用场景包括：根据任务书整理功能清单和两轮迭代计划；辅助分析 Spring Boot 启动与控制台循环冲突、JDK 版本兼容、JUnit 依赖缺失、SQLite 数据库目录不存在等问题；辅助梳理 `GameService`、`CommandResult`、`GameState` 的职责边界；辅助整理测试计划、持续集成流程和报告中的问题复盘。AI 输出不会直接作为最终结论提交，小组会根据真实代码、Git 记录、测试结果和演示流程进行修改。

通过 AI 辅助，小组提高了问题定位和文档组织效率，但也认识到 AI 不能替代真实调试。比如数据库读档是否完整、前端状态是否同步、CI 是否通过，都必须通过运行、测试和日志确认。最终报告中的过程记录和问题分析均以项目实际实现为依据。

- 任务总结

  - 项目实现概况

项目当前已确认实现：注册登录、六房间校园探索（校门外、剧场、咖啡厅、实验室、办公室、传送室）、物品拾取与负重管理、NPC 条件分支对话、管理员/老师答题（answer）、咖啡厅商店购买（buy）、三材料合成（code_data + reference + signature →perfect_report）、游戏时间与传送限制（管理员上下班、神谕者夜间出现、传送室 Lv.2 门槛及随机传送）、生命值与分数机制、栈式回退（back）、提交 perfect_report 通关、命名存档（Web 端 quicksave）、SQLite 世界配置与完整快照持久化、后端排行榜接口、Canvas + Vue 3 Web 页面（含登录/续玩/选角/选时间多阶段流程）、12 项 JUnit 测试及 GitHub Actions 自动测试与打包。

在功能层面，项目已由经典 World of Zuul 文字冒险，扩展为具备 RPG 属性、任务引擎、合成系统、七种结局判定和 Web 可视化交互的校园闯关游戏；在工程层面，项目已具备分层架构、REST API、数据库持久化、自动化测试和 CI 流水线，达到课程对协同开发与工程化交付的基本要求。

  - 两轮迭代的推进逻辑

第一次迭代 聚焦游戏核心规则扩展，解决「能玩什么」的问题。成员一完成 Player、背包、Item 锁定与 eat 负重增益；成员二扩展 Room、实现 TeleportRoom 与 NPC/Shop 场景体系；成员三整合 20 余条命令、生命值/分数/胜利判定及 QuestEngine 主线。迭代结束后，项目从简单房间移动，发展为有物品流转、有 NPC 引导、有任务目标、有生命值反馈的完整闯关逻辑，核心流程可在控制台独立运行。

第二次迭代 聚焦工程化交付，解决「如何集成、如何保存、如何演示、如何验证」的问题。成员一完成 Spring Boot Web 接入与 Canvas 前端，实现 HUD、背包、小地图、合成台、续玩入口等交互；成员二设计 10 张 SQLite 业务表及 Repository/存档服务，支撑登录、完整读档与世界配置加载；成员三完善 GameService/GameController、补充命令与子系统测试，配置 GitHub Actions。迭代结束后，项目具备浏览器演示入口、多账号存档、CI 自动验证和 REPORT/README 文档体系。

两次迭代并非功能简单叠加，而是沿 「规则可运行 → 状态可持久 → 界面可演示 → 流程可测试 → 成果可说明」 的路径逐步推进。尤其是 Web 化过程中，小组意识到：仅有后端逻辑不够，还需统一 GameState、明确存档边界、设计用户操作流程（注册→续玩→游戏→存档），系统才真正可交付。

  - 团队协作与模块分工

| 成员 | 主要职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 成员一 （时宝晗） | 玩家模型、物品背包、Web 前端与接口联调 | Player、Canvas 页面、HUD/续玩、GameState 刷新 |
| 成员二 （罗雨婧） | 房间环境、NPC/商店、数据库持久化 | Room/TeleportRoom/NPC/Shop、SQLite 10 表、Repository、SaveService |
| 成员三 （沈杨） | 命令系统、游戏规则、测试与文档 | CommandWords 20+ 命令、README/REPORT |

各模块通过 统一命令接口（GameService.executeCommand）和 统一状态模型（GameState / GameSnapshot）组合为完整系统：成员二提供「世界与数据」，成员三提供「规则与流程」，成员一提供「展示与交互」，三人以 feature 分支开发、Pull Request 合并、CI 通过后集成，基本完成了课程对多人协同、版本管理与代码集成的要求。

  - 技术实践与架构认识

小组在项目中综合运用了 Java 17 面向对象设计（继承、多态，如 TeleportRoom 重写 getExit()）、Spring Boot 2.7 Web 服务、Vue 3 + Canvas 前端、SQLite/JDBC 持久化、JUnit 4 单元测试、Maven 构建和 GitHub Actions CI。

架构上形成了较清晰的分层：

前端（Vue/Canvas）→ GameController → GameService → Game/Command

↓

SaveService / Repository → SQLite

通过本次实践，小组对「状态」有了更深入理解：游戏状态不仅存在于 Player（HP、等级、背包），也分布在 Room（剩余物品）、questProgress（任务键值）、WorldState（时间/天数）及 game_save 存档记录中。只有以 GameSnapshot 统一快照、以 GameState 统一前后端同步，前端展示、数据库存档和测试断言才能保持一致——这是 Web 化与持久化过程中最重要的架构收获之一。

  - 问题排查与工程体会

开发过程中遇到的问题，均无法靠「只改一行代码」解决，而需结合现象、原因与架构整体分析：

| 问题类型 | 典型表现 | 解决思路 |
| --- | --- | --- |
| 运行模型 | 控制台与 Web 启动冲突 | Main 默认 Spring Boot，--cli 进控制台 |
| 环境兼容 | JDK 版本、JUnit 依赖 | 统一 Java 17，完善 pom.xml |
| 持久化 | 数据库目录缺失、旧库缺列 | DatabaseManager 自动建目录与迁移 |
| 状态边界 | 读档后背包/房间物品不完整 | 主表 + 三张子表快照，applySnapshot() 全量恢复 |
| 前后端 | 登录后进度丢失、无法续玩 | 区分 reset 与 load，增加 resume 阶段 |
| 协作集成 | 分支合并冲突、文档与代码不一致 | PR 审查、同步更新 REPORT/README |

这些经历使小组对软件工程中 「分析 → 设计 → 实现 → 测试 → 集成 → 交付」 的完整链路有了具体体会，也认识到日志、测试和 CI 不是附加项，而是保证多人协作质量的基础设施。

  - 游戏视频上传

视频已上传至B站：

链接：【武理26软工实践–we three-校园大冒险-哔哩哔哩】 https://b23.tv/1dFcbkV

首页截图：

  - 不足与后续改进

仍需改进之处包括：

- 测试：补充 REST Controller 集成测试与浏览器 E2E 测试；

- 前端：完善排行榜展示页，进一步打磨续玩与自动读档体验；

- 安全：对密码进行哈希存储，避免明文保存；

- 内容一致性：清理数据库种子与 HelpCommand 中残留的 task_item 旧主线描述；

- 规则完整性：修正答题统计未调用 addQuizAttempt()、PACIFIST 等结局缺少判定分支等问题，使七种结局均可按设计触发；

- 系统设计：删除或真正实现尚未使用的战斗字段与 atk/def/sp 玩法，避免「有属性无机制」的设计冗余。

  - 总体结论

总体而言，本次实践使小组认识到：可交付的软件项目 不仅需要功能代码，还需要清晰的架构、稳定的接口、规范的分支流程、可重复的测试、可追踪的 CI 记录和与代码一致的项目文档。

通过两轮迭代，小组成员在 Web 开发、数据库设计、Java 编程、Git 协作、代码审查与 CI 流水线 等方面均获得实质性提升。项目从课程作业意义上的「能跑通 demo」，逐步接近「结构清楚、接口统一、可存档续玩、可自动验证」的小型工程样例，对后续课程项目及实际软件开发均具有直接参考价值。

- 参考文献

- [1] HAUSKNECHT M, AMMANABROLU P, COTE M A, et al. Interactive Fiction Games: A Colossal Adventure[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2020, 34(05): 7903-7910. DOI: 10.1609/aaai.v34i05.6297.

- [2] PAUTASSO C, ZIMMERMANN O, LEYMANN F. RESTful Web Services vs. Big Web Services: Making the Right Architectural Decision[C]//Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web. New York: ACM, 2008: 805-814. DOI: 10.1145/1367497.1367606.

- [3] DETERDING S, DIXON D, KHALED R, et al. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification[C]//Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. New York: ACM, 2011: 9-15. DOI: 10.1145/2181037.2181040.

- [4] HAMARI J, KOIVISTO J, SARSA H. Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification[C]//2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2014: 3025-3034. DOI: 10.1109/HICSS.2014.377.

- [5] CONNOLLY T M, BOYLE E A, MACARTHUR E, et al. A Systematic Literature Review of Empirical Evidence on Computer Games and Serious Games[J]. Computers & Education, 2012, 59(2): 661-686. DOI: 10.1016/j.compedu.2012.03.004.

- [6] HILTON M, TUNNELL T, HUANG K, et al. Usage, Costs, and Benefits of Continuous Integration in Open-Source Projects[C]//Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. New York: ACM, 2016: 426-437. DOI: 10.1145/2970276.2970358.

- [7] GAROUSI V, MANTYLA M V. When and What to Automate in Software Testing? A Multi-vocal Literature Review[J]. Information and Software Technology, 2016, 76: 92-117. DOI: 10.1016/j.infsof.2016.04.015.

- [8] SHAHIN M, BABAR M A, ZHU L. Continuous Integration, Delivery and Deployment: A Systematic Review on Approaches, Tools, Challenges and Practices[J]. IEEE Access, 2017, 5: 3909-3943. DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2685629.

《软件工程实践（二）》成绩评定表

| 专业、班级 |  | 软件2301班 | 小组名称 | We three |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码仓库地址 |  | https://github.com/wutcst/kai-fa-we-three |  |  |
| 成员一姓名 |  | 时宝晗 | 学号 | 1023000239 |
| 成员二姓名 |  | 罗雨婧 | 学号 | 1023004493 |
| 成员三姓名 |  | 沈杨 | 学号 | 1023004345 |
| 成员四姓名 |  |  | 学号 |  |
| 评价内容 |  |  | 满分 | 实得分 |
|  |  |  |  | 得分 |
| 实践任务 完成情况 | 软件架构设计 |  | 25 |  |
|  | 软件版本计划与项目管理 |  | 25 |  |
|  | 软件分支管理 |  | 25 |  |
|  | 代码规范与代码评审 |  | 15 |  |
|  | 持续集成与部署 |  | 10 |  |
| 实践任务评分 |  |  | 100 |  |
| 实践报告 总评情况 | 学习态度与考勤 |  | 10 |  |
|  | 报告格式的规范性 |  | 20 |  |
|  | 报告的逻辑结构与语言表达 |  | 25 |  |
|  | 实践内容的正确性与合理性 |  | 40 |  |
|  | 文献引用及标注 |  | 5 |  |
| 实践报告评分 |  |  | 100 |  |
| 最终评定成绩（以优、良、中、及格、不及格评定） |  |  |  |  |

指导教师签字：

年      月      日